## Slide 1
[보고] CMS 고도화
콘텐츠 관리 업무 환경 개선 보고서
"콘텐츠는 CMS 하나에서, 서비스 연결은 클릭 한 번으로"
2026.04 | 플랫폼기획팀 | Shawn (김상철)

## Slide 2
현황 분석
5개 시스템, 681개+ 과목코드 — 현재 업무 환경의 어려움
①
같은 콘텐츠를 여러 번 등록
1건 콘텐츠 → 4~5개 시스템에
각각 등록 (코드·방식 상이)
②
시스템마다 다른 이름
수백 개 코드가 시스템별로
다른 명칭 → 소통 혼선
③
종료된 제품 미정리
ND 종료 코드가 SJ·학습관에
활성 상태로 잔존
④
현황 파악에 시간 소요
4개 시스템 담당자에게
개별 요청 → 취합 → 대조
681개 과목코드 × 5개 시스템 = 관리 복잡도가 곱셈으로 증가하는 구조

## Slide 3
고도화 필요성
현행 유지 시 가속되는 운영·개발 비용
콘텐츠 운영 관점
반복 등록 비용 누적
과목코드 1건당 4~5회 등록
신규 시스템 추가 시 곱셈 증가
소통 비용 구조적 증가
681개+ 코드 × 시스템별 다른 명칭
신규 온보딩 시 5개 코드체계 학습
데이터 불일치 리스크
종료 코드 잔존 → 서비스 품질 이슈
사후 정리 비용 >> 사전 예방 비용
개발·시스템 관점
기술 부채 누적
중단 솔루션 위 기능 적재
요구사항 반영 시간 점점 증가
1:1 구조 확장 한계
과목코드·콘텐츠 1:1 결합
1:N 제공 구조적 불가
신규 서비스 대응 비용
연동 요청마다 전용 개발 필요
개발팀 반복 대응 공수 발생
시간이 지날수록 해결 비용이 높아지는 구조 — 지금이 추진 최적의 타이밍

## Slide 4
핵심 변화
콘텐츠 독립성 — 과목코드와 콘텐츠를 분리합니다
AS-IS (현행) — 과목코드 종속
M (수학) — 과목코드
↓ 종속
ANS 해답지
CBT 자동채점
STDG 영상강의
↓ 직접 연결 (1:1)
콘텐츠 (과목에 고정)
✕ 1:1 고정 — 재사용 불가
✕ 과목30 × 유형10 = 300개 조합
✕ 외부 제공 시 전용 개발 필요
TO-BE (신규) — 콘텐츠 독립
입력 양식
+
커리큘럼
↓ 독립적 제작
콘텐츠 (독립 존재)
↓ 나중에 연결
M 수학
E 영어
외부A
✓ N:M 연결 — 원소스 멀티유즈
✓ 양식 재사용 — 중복 설정 제거
✓ 외부 확장 — 연결 설정만으로 제공

## Slide 5
업무 프로세스
새로운 4단계 업무 흐름
①
양식 준비
관리자
→
②
커리큘럼 구성
관리자
→
③
콘텐츠 등록
콘텐츠팀
→
④
서비스 연결
관리자
여기서 분리!
콘텐츠 제작 영역 — 과목코드를 전혀 모르는 상태에서 작업 가능
서비스 연결 — 바인딩
가장 큰 변화 : 콘텐츠 실무 담당자 및 외주 인력은 ③번 단계에만 집중
사전 양식 설정, 서비스 연결, 배포는 관리자가 처리 → 콘텐츠 품질에만 집중할 수 있는 환경
유형을 커리큘럼에 통합 : 과목 › 과정 › 세트 › 유형 › 콘텐츠 — 별도 연결 테이블 불필요, 관리 단순화

## Slide 6
기대효과
업무 효율 개선 & 사업 확장 기반 확보
80%
반복 작업 감소
과목코드별 4~5회 → 1회 등록
70%
조율 시간 절감
4개 시스템 개별 요청 → CMS 클릭
90%
분석 시간 절감
시스템별 취합·대조 → 대시보드
Zero
이상 코드 제로화
자동 상태 연동으로 불일치 제거
콘텐츠 품질 향상
실무자가 시스템 구조 대신
콘텐츠에만 집중하는 환경
원소스 멀티유즈
하나의 콘텐츠 → 자사+타사
연결 설정만으로 제공 (B2B 기반)
운영 리스크 감소
코드 불일치 구조적 방지
커뮤니케이션 기준 통일
확장 가능한 구조
새 유형·서비스 추가 시
설정만으로 대응 (전용 개발 불필요)

## Slide 7
추진 전략
단계별 일정 및 현재 진행 상황
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
보고
1단계: 기반 구축
2단계: 핵심 업무 개발
3단계: 서비스 연동
4단계: 단계별 오픈
5단계: 안정화
총 개발 소요: 약 20~25주 (4~5개월)
현재 진행 상황
✓ 인프라 및 도메인 확보 완료
✓ 5개 시스템 681개+ 코드 전수 분석 완료
✓ 4단계 업무 프로세스 설계 완료
✓ 프로토타입 V8 (핵심 화면 전환 약 75%)
✓ 시스템 호환 전략 확정
✓ 개발팀 주 1회 미팅 정례화

## Slide 8
요청 및 향후 계획
프로젝트 추진 승인 요청
5월 착수를 목표로, CMS 고도화 프로젝트의 추진을 승인해 주시기 바랍니다.
단계별 진행
기존 시스템 운영 영향 없이
단계별 검증과 부분 오픈으로
리스크 최소화
승인 후 즉시
1단계 기반 구축 —
상세 기획서 및
마이그레이션 계획 수립 보고
핵심 원칙
콘텐츠 팀은 콘텐츠에만 집중
시스템 관리 효율화를
동시에 실현
"콘텐츠는 CMS 하나에서, 서비스 연결은 클릭 한 번으로"